WZÓR UMOWY

Umowa Nr …

zawarta w dniu  ………….. 2019 r. w Zdunach pomiędzy:

Gminą Zduny, z siedziba 63-760 Zduny, ul. Rynek 2, NIP: 621-169-40-95; REGON 250855430 reprezentowaną przez:

Pana Tomasza Chudego – Burmistrza Zdun

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, zwaną dalej “Zamawiającym” z jednej strony;

a

Firmą ………………………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez: …………………….

zwaną dalej “Wykonawcą”, z drugiej strony

§ 1.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek wykonania usługi polegającej na   pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny – etap 2 wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w części Stacji Odwadniania Osadu.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i przygotowanie zawodowe w zakresie robót będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, złożoną ofertą oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno - ściekowa.

§ 2.

- Umowa została zawarta na czas: od dnia podpisania umowy do dnia dokonania odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlano-montażowych z planowanym terminem ich zakończenia 30 października 2020 r.

- Zobowiązania rozciągają się także na okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane dla w/w zadania, pod nadzorem niniejszej umowy.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie podstawowe czynności przewidziane dla inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z przepisu art. 25 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186), a w szczególności:

    - reprezentowaniu inwestora na budowie przez sprawowaniu kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

    - sprawdzaniu jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowaniu przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;

    - sprawdzaniu i odbiorach robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczeniu w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych przygotowaniu i udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywaniu ich do użytkowania;

    - potwierdzaniu faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowaniu rozliczeń budowy;

    - dokonywać bieżących wpisów w dzienniku budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykonania następujących czynności:

- codziennej obecności na placu budowy co najmniej jednego z inspektorów nadzoru w dniach, w których prowadzone są roboty budowlane

- kontroli zgodności wykonanych robót pod względem technicznym z dokumentacją budowlaną, pozwoleniem na budowę, normami i przepisami branżowymi oraz warunkami umowy z wykonawcą,

- nadzorze nad wykonaniem robót w sposób gwarantujący bezpieczeństwo obiektu w trakcie realizacji i użytkowania,

- doradztwie w zakresie zagadnień technicznych, ekonomicznych i użytkowych dotyczących nadzorowanych robót,

- przeprowadzaniu odbiorów częściowych wykonanych robót,

- kontroli usunięcia usterek i braków stwierdzonych w czasie odbioru oraz okresie rękojmi i gwarancji,

- udziału w odbiorach końcowych, przekazywaniu obiektu do eksploatacji oraz przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji,

- sprawdzaniu kosztorysów wykonawczych i faktur za wykonane roboty budowlano – instalacyjne oraz pomoc przy rozliczeniu finansowym obiektu w sposób zapewniający możliwość terminowej ich zapłaty,

- bieżącym informowaniu Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach,

- przygotowywaniu wszelkich dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu w ramach umowy o dofinansowanie ze środków WRPO 2014 -2020, w tym m.in. wykazania osiągnięcia zakładanych efektów i wskaźników,

- opracowywaniu kosztorysów inwestorskich i przedmiarów na ewentualne nieprzewidziane roboty budowlane mających wpływ na prawidłowe wykonanie zakresu podstawowego robót,

- uczestniczeniu w pracach Komisji Przetargowej w tym sprawdzanie kosztorysów ofertowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym oraz ocena przygotowania wykonawców pod względem zdolności technicznej do realizacji robót,

- weryfikacji harmonogramu realizacji zadania, przygotowanego przez wykonawcę robót,

- udziału w okresie realizacji robót w naradach koordynacyjnych, których termin  wyznaczy Zamawiający,

- stawianiu się na każde telefoniczne wezwanie Zamawiającego w ciągu 24h od powiadomienia, a w sytuacjach  wymagających natychmiastowego działania wciągu 6h,

- udziału w rozliczeniu końcowym inwestycji,

- podejmowaniu działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji przewidzianej w przepisie art. 6471 Kodeksu cywilnego,

- sprawdzeniu poprawności i kompletności opracowania dokumentacji powykonawczej i pozostałych dokumentów odbiorowych oraz ocenie ich zgodności z faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi,

- przygotowywaniu i przedkładaniu Zamawiającemu protokołów konieczności robót polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, robót dodatkowych i zamiennych,

- współuczestnictwo w występowaniu Zamawiającego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Usługa obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego zarówno nad robotami podstawowymi jak i ewentualnymi robotami polegającymi na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, robotami dodatkowymi i zamiennymi.

- Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiającego wobec wykonawcy realizującego roboty budowlane działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w ramach uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych.

- Obowiązki nadzoru pełnić będą osoby:

  - inspektor w branży……………..-…………………………………………..

  - inspektor w branży……………..-…………………………………………..

  - inspektor w branży……………..-…………………………………………..

  - inspektor w branży……………..-…………………………………………..

§ 4.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone czynności sumiennie i fachowo, czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy zawartej z wykonawcą robót  budowlanych oraz  chronić interesy Zamawiającego we  wszystkich przejawach nadzoru.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.

- Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać wykonawcy robót budowlanych poleceń, ani zgody na wykonanie jakichkolwiek robót dodatkowych lub zamiennych, nie objętych  umową o roboty budowlane.

- W sytuacji zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, Wykonawca sporządza protokół konieczności i zawiadamia o tym Zamawiającego.

- Wykonawcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego

§ 5.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy od Zamawiającego za sprawowanie nadzoru   inwestorskiego ustala się w kwocie netto ……….  zł ( słownie: …………….. złotych 00/100) plus należny ….% podatek VAT w kwocie …… zł (słownie: ……………………………. złotych 00/100) tj. razem wynagrodzenie brutto w kwocie ……. zł (słownie: ………………………. złotych 00/100).

- Kwota wymieniona w ust. 1 uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia, wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym, obejmie wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

- Należne wynagrodzenie Wykonawcy następować będzie na podstawie faktur częściowych  - w trakcie realizacji robót budowlanych, wg poziomu ich zaawansowania, proporcjonalnie do przerobu wykonawcy/wykonawców robót budowlanych, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

- Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie po dokonaniu odbiorów częściowych do wysokości 80 % kwoty, o której mowa w ust.1 niniejszej umowy. Pozostała część wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury końcowej, którą Wykonawca wystawi niezwłocznie po dokonaniu odbioru końcowego zadania.

- Podstawą do wystawiania faktur są protokoły odbiorów robót w trakcie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu.

- Faktury będą płatne w terminie …. dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego.

- Faktury należy wystawić na Gmina Zduny, Rynek 2, 63-760 Zduny, NIP 621-169-40-95.

- Zamawiający wyłącza możliwość stosowania formy rozliczeń za pomocą ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów.

§ 6.

- Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą celem umożliwienia mu należytego wywiązania się z powierzonych czynności, a w szczególności udzielać mu informacji wyjaśnień oraz udostępnić potrzebne dokumenty

- Odbiorów robót dokonuje Zamawiający przy udziale Wykonawcy.

- W trakcie trwania budowy Zamawiający ma prawo w obecności Inspektora Nadzoru kontrolować budowę i roboty oraz stawiać wnioski ekonomiczne, techniczne i inne kierując je do Inspektora Nadzoru.

- Zamawiający zobowiązany jest do odbioru końcowego zadania niezwłocznie po wykonaniu go w całości zgodnie z dokumentacją techniczną. Odbioru dokonuje Zamawiający przy udziale Inspektorów Nadzoru oraz innych zainteresowanych podmiotów..

- W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty budowy oraz  protokół odbioru robót budowlanych ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

§ 7.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy obowiązywać będą następujące  karu umowne:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - z tytułu nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy;

    - tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości umowy,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia pd umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 20% wartości umowy.

- Za powstałe z winy Wykonawcy szkody ponosi on wobec Zamawiającego odpowiedzialność zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

§ 8.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami lub sprzecznie z umową.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy,  w przypadku:

- działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie  lub zawieszenie prac,

- wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności formalno – prawnych mających wpływ na termin wykonania,

- gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez władze publiczne,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia.

- w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT,

- zmiany personelu Wykonawcy, spełniającego wymagania Zamawiającego (po uzgodnieniu).

- zmiany terminu zakończenia prac budowalnych

- Wskazane zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

§ 9.

1. Administratorem danych ujawnionych w niniejszej umowie przez Zleceniobiorcę jest Gmina Zduny z siedzibą: Rynek 2, 63-760 Zduny. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

2. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora oraz na jego stronie internetowej: www.zduny.pl. Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią klauzuli informacyjnej.

§ 10.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

- Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sąd.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA